|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | |
| **КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ- КУЗБАСС**  **Анжеро- Судженский городской округ**  **Администрация Анжеро- Судженского городского округа** | | | | | | | | | |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | |
| от « |  | » |  | 20 |  | г | № |  |  |
|  | | | | | | | | | |

**О внесении изменений в постановление администрации Анжеро- Судженского городского округа от 24.08.2021 № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами. Строительство» на 2022-2027 гг.»**



Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации Анжеро- Судженского городского округа от 16.09.2013 № 1286 «Об утверждении Положения о муниципальных программах Анжеро- Судженского городского округа» (в редакции постановлений от 26.08.2015 № 1270, от 31.03.2016 № 449, от 03.04.2017 № 621, от 21.09.2017 № 1647, от 14.08.2019 № 996, от 01.06.2023 № 490):

1. Внести в постановление администрации Анжеро- Судженского городского округа от 24.08.2021 № 927 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами. Строительство» на 2022-2027 гг.» (в редакции постановлений от 25.01.2022 № 64, от 14.03.2022 № 333, от 18.04.2022 № 519, от 09.06.2022 № 766, от 15.07.2022 № 982, от 31.08.2022 № 1153, от 19.10.2022 № 1358, от 30.12.2022 № 1726, от 28.02.2023 № 158, от 19.04.2023 № 339, от 18.07.2023 № 622, от 28.08.2023 № 792, от 21.11.2023 № 1057, от 29.12.2023 № 1253, от 02.02.2024 № 73, от 29.02.2024 № 147, от 23.04.2024 № 307, от 14.08.2024 № 642, от 17.10.2024 № 915, от 16.12.2024 № 1135, от 27.01.2025 № 69, от 11.02.2025 № 159, от 25.03.25 № 404) (далее постановление) следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы (по годам реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.4. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2025 год (очередной год реализации муниципальной программы) изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.5. Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 01.01.2017 г. изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Ответственному исполнителю (координатору) муниципальной программы разместить настоящее постановление в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах:

2.1. Министерства экономического развития Российской Федерации, внесение изменений в федеральный государственный реестр документов стратегического планирования посредством заполнения электронных форм уведомлений в государственной автоматизированной системе «Управление», электронный адрес: [http: //gasu.gov.ru](http://gasu.gov.ru).

2.2. Анжеро- Судженского городского округа, электронный адрес [www.anzhero.ru](http://www.anzhero.ru).

3. Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро- Судженского городского округа «Наш город».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы городского округа.

Глава городского округа Д.В. Ажичаков

Приложение № 1

к постановлению Анжеро- Судженского городского округа

от 2025 г. №

Приложение № 1

к Муниципальной программе

Анжеро- Судженского городского округа

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами. Строительство» |
| Директор программы | Первый заместитель главы городского округа по вопросам безопасности, строительства и жилищной политики. |
| Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы | Администрация Анжеро- Судженского городского округа |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Анжеро- Судженского городского округа; управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Анжеро- Судженского городского округа; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро- Судженского городского округа; управление образования администрации Анжеро- Судженского городского округа; управление культуры администрации Анжеро- Судженского городского округа |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | 1. Обеспечение жильём отдельных социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 2. Обеспечение жильём молодых семей; 3. Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья; 4. Капитальное строительство; 5. Капитальный ремонт жилья.   Уполномоченный орган подпрограммы муниципальной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, осуществляющий взаимодействие с Министерством в целях координации деятельности - Администрация Анжеро- Судженского городского округа. |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | 1. «Жильё» в рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». 2. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуемые в рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». 3. «Современная школа» в рамках государственной программы Кемеровской области «Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса». |
| Ведомственные проекты, реализуемые в рамках государственной программы | - |
| Цели муниципальной программа | Обеспечение граждан Анжеро- Судженского городского округа жильём и создание безопасных и благоприятных условий проживания |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение жилищных условий социально незащищённых категорий граждан;  - предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, в том числе на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома ;  - улучшение жилищных условий граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде, жилом фонде, расположенном на подработанных территориях ликвидированных шахт города, путём привлечения средств бюджетов разного уровня (федеральный, областной) на строительство новых жилых домов, а также приобретение жилых помещений на вторичном рынке и выкуп у граждан- собственников изымаемых жилых помещений;  - уменьшение количества аварийного и ветхого жилого фонда;  - повышение уровня обеспеченности населения жильём путём увеличения объёмов жилищного строительства;  - обеспечение повышения доступности жилья в соответствии с платеже способным спросом граждан и стандартами обеспечения их жилыми помещениями;  - создание современных условий для развития физической культуры и спорта;  - модернизация образования с целью обеспечения современного качественного образования;  - проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда, а также многоквартирных домов посредством проведения работ по устранению неисправностей изношенных и конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе  по их восстановлению и замене;  - реализация механизма со финансирования работ по  капитальному ремонту многоквартирных домов,  проводимому с привлечением средств собственников  помещений в многоквартирном доме |
| Срок реализации муниципальной программы | 2022-2027 годы |
| Объёмы и источникифинансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам её реализации | Общий объем финансирования программы составит 4 740 944,7 тыс. рублей, в том числе:  федеральный бюджет – 3 165 640,9 тыс. рублей,  областной бюджет - 983 833,4 тыс. рублей, местный бюджет – 573 079,7 тыс. рублей,  средства физических и юридических лиц – 18 390,7 тыс. рублей,  в том числе по годам реализации:  2022 год: Общий объем финансирования программы составит 2 161 620,6 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 1 690 218,5 тыс. рублей,  областной бюджет - 334 961,6 тыс. рублей,  местный бюджет – 133 653,9 тыс. рублей  средства физических и юридических лиц – 2 786,6 тыс. рублей  2023 год: Общий объем финансирования программы составит 1 057 664,1 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 809 410,6 рублей,  областной бюджет - 203 971,1 тыс. рублей,  местный бюджет – 40 143,7 тыс. рублей  средства физических и юридических лиц – 4 138,7 тыс. рублей  2024 год: Общий объем финансирования программы составит 864 256,1 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 427 391,2 тыс. рублей,  областной бюджет - 120 549,1 тыс. рублей,  местный бюджет – 312 350,4 тыс. рублей  средства физических и юридических лиц – 3 965,4 тыс. рублей  2025 год: Общий объем финансирования программы составит 316 542,5 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 209 360,8 тыс. рублей,  областной бюджет - 75 484,5 тыс. рублей,  местный бюджет – 29 197,2 тыс. рублей,  средства физических и юридических лиц – 2 500,0 тыс. рублей  2026 год: Общий объем финансирования программы составит 170 271,7 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 14 077,8 тыс. рублей,  областной бюджет - 124 263,7 тыс. рублей,  местный бюджет – 29 430,2 тыс. рублей,  средства физических и юридических лиц – 2 500,0 тыс. рублей  2027 год: Общий объем финансирования программы составит 170 589,7 тыс. рублей в том числе:  федеральный бюджет – 15 182,0 тыс. рублей,  областной бюджет - 124 603,4 тыс. рублей,  местный бюджет – 28 304,3 тыс. рублей,  средства физических и юридических лиц – 2 500,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - обеспечение жильём более 269 семей отдельных социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий;  - переселение более 1253 семей, проживающих в ветхом и аварийном жилом фонде;  - создание условий для повышения уровня обеспеченности жильём более 8 молодых семей;  - привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, а также собственных средств граждан;  - ввод в эксплуатацию более 276,2 тыс. м2 жилых площадей;  - повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания;  - обеспечение комфортности и безопасности условий проживания;  - создание современных условий для обеспечения доступного и качественного образования. |

Приложение № 2

к постановлению Анжеро- Судженского городского округа

от 2025 г. №

Приложение 3

к Муниципальной программе

Анжеро- Судженского городского округа

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильём услугами. Строительство»

на 2022 – 2027 годы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- средства федерального бюджета;

- средства областного бюджета;

- средства муниципального бюджета;

- средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья;

- средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья или строящегося индивидуального жилья.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объём финансовых ресурсов, тыс. рублей | | | | | |
| 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
|  |  | **УТВЕРЖДЕНО** | | | | | |
| «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами. Строительство" на 2022-2027 гг. | **ВСЕГО** | **2 161 620,6** | **1 057 664,1** | **864 256,1** | **316 542,5** | **170 271,7** | **170 589,7** |
| Местный бюджет | 133 653,9 | 40 143,7 | 312 350,4 | 29 197,2 | 29 430,2 | 28 304,3 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 2 027 966,7 | 1 017 520,4 | 551 905,7 | 287 345,3 | 140 841,5 | 142 285,4 |
| Федеральный бюджет | 1 690 218,5 | 809 410,6 | 427 391,2 | 209 360,8 | 14 077,8 | 15 182,0 |
| Областной бюджет | 334 961,6 | 203 971,1 | 120 549,1 | 75 484,5 | 124 263,7 | 124 603,4 |
| Средства физических и юридических лиц | 2 786,6 | 4 138,7 | 3 965,4 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
|  |
| *1*. "Обеспечение жильём отдельных социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий*»* | **ВСЕГО** | **45 872,0** | **139 139,1** | **165 617,1** | **76 615,0** | **88 341,5** | **89 785,4** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 84 406,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 45 872,0 | 139 139,1 | 81 210,6 | 76 615,0 | 88 341,5 | 89 785,4 |
| Федеральный бюджет | 23 004,5 | 6 713,5 | 9 276,5 | 7 965,1 | 14 077,8 | 15 182,0 |
| Областной бюджет | 22 867,5 | 132 425,6 | 71 934,1 | 68 649,9 | 74 263,7 | 74 603,4 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. Обеспечение жильём отдельных социально незащищённых категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области и федеральными законами 5 - ФЗ, 181- ФЗ, 129- ОЗ. | **ВСЕГО** | **8 235,5** | **3 560,4** | **15 176,6** | **5 352,1** | **16 791,8** | **17 896,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 3 560,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 8 235,5 | 3 560,4 | 11 616,3 | 5 352,1 | 16 791,8 | 17 896,0 |
| Федеральный бюджет | 8 235,5 | 0,00 | 1 735,8 | 5 352,1 | 11 464,8 | 12 569,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 3 560,4 | 9 880,5 | 0,0 | 5 327,0 | 5327,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | **ВСЕГО** | **37 636,5** | **135 578,7** | **150 440,5** | **71 262,9** | **71 549,7** | **71 889,4** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 80 846,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 37 636,5 | 135 578,7 | 69 594,3 | 71 262,9 | 71 549,7 | 71 889,4 |
| Федеральный бюджет | 14 769,0 | 6 713,5 | 7 540,7 | 2 613,0 | 2 613,0 | 2 613,0 |
| Областной бюджет | 22 867,5 | 128 865,2 | 62 053,6 | 68 649,9 | 68 936,7 | 69 276,4 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *2. «Обеспечение жильём молодых семей"* | **ВСЕГО** | **1 701,4** | **1 296,5** | **1 761,5** | **5350,1** | **467,4** | **447,8** |
| Местный бюджет | 467,3 | 365,4 | 521,4 | 1643,7 | 467,4 | 447,8 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 1 234,1 | 931,1 | 1 240,1 | 3706,4 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 350,8 | 240,5 | 254,8 | 751,7 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 883,3 | 690,6 | 985,3 | 2954,7 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников | **ВСЕГО** | **1701,4** | **1 296,5** | **1 761,5** | **5 350,1** | **467,4** | **447,8** |
| Местный бюджет | 467,3 | 365,4 | 521,4 | 1 643,7 | 467,4 | 447,8 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 1 234,1 | 931,1 | 1 240,1 | 3 706,4 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 350,8 | 240,5 | 254,8 | 751,7 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 883,3 | 690,6 | 985,3 | 2 954,7 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| *3. «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»* | **ВСЕГО** | **1 864 890,7** | **878 109,4** | **659 896,9** | **210 832,0** | **6 545,1** | **6 270,6** |
| Местный бюджет | 85 616,2 | 4 797,9 | 194 407,3 | 6 308,1 | 6 545,1 | 6 270,6 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 1 779 274,5 | 873 311,5 | 465 489,6 | 204 523,9 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 1 666 863,2 | 802 456,6 | 417 859,9 | 200 644,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 112 411,3 | 70 854,9 | 47 629,7 | 3 879,9 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1 Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов в рамках реализации региональной адресной программы в соответствии с 185- ФЗ | **ВСЕГО** | **989 463,2** | **492 449,6** | **459 245,8** | **2 716,4** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 81 298,2 | 0,0 | 183 258,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 908 165,0 | 492 449,6 | 275 987,8 | 2 716,4 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 795 753,7 | 421 594,7 | 230 253,1 | 854,6 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 112 411,3 | 70 854,9 | 45 734,7 | 1 861,8 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе в рамках региональной программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |  | 908 165,0 | 492 449,6 | 288 070,0 | 2 716,4 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и посёлков | **ВСЕГО** | **871 109,5** | **380 861,9** | **189 501,8** | **201 807,5** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 871 109,5 | 380 861,9 | 189 501,8 | 201 807,5 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 871 109,5 | 380 861,9 | 187 606,8 | 199 789,4 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1 895,0 | 2 018,1 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3. Проведение обследования ветхого и аварийного муниципального жилого фонда, снос ветхого жилья | **ВСЕГО** | **4 318,0** | **4 797,9** | **11 149,3** | **6 308,1** | **6 545,1** | **6 270,6** |
| Местный бюджет | 4 318,0 | 4 797,9 | 11 149,3 | 6 308,1 | 6 545,1 | 6 270,6 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4." *Капитальное строительство"* | **ВСЕГО** | **241 971,1** | **32 927,2** | **31 599,2** | **20 650,5** | **71 187,7** | **70 512,4** |
| Местный бюджет | 40 385,0 | 28 788,5 | 27 633,8 | 18 150,5 | 18 687,7 | 18 012,4 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 201 586,1 | 4 138,7 | 3 965,4 | 2500,0 | 52 500,0 | 52 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 198 799,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,00 | 250 000,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 2 786,6 | 4 138,7 | 3 965,4 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| 4.1. Строительство | **ВСЕГО** | **213 763,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 14 963,5 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 198 799,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 198 799,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.1. Строительство | **ВСЕГО** | **0,0** | **0,00** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.2. Строительство систем теплоснабжения Восточного жилого района: теплотрасса. Россия, Кемеровская область- Кузбасс, Анжеро- Судженский городской округ, г. Анжеро- Судженск, район ул. Сосновая. | **ВСЕГО** | **37 105,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 2 597,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 34 507,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 34 507,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | **ВСЕГО** | **176 657,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Местный бюджет | 12 366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 164 291,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 164 291,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе «Строительство объекта: «Автомобильная дорога» адрес Россия Кемеровская область- Кузбасс, Анжеро- Судженского городского округа, г. Анжеро- Судженск, район ул. Сосновая» | **ВСЕГО** | 176 657,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12 366,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 164 291,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. Проектные работы | **ВСЕГО** | **21 507,5** | **25 186,3** | **23 661,2** | **14 230,4** | **64 763,1** | **64 093,0** |
| Местный бюджет | 21 507,5 | 25 186,3 | 23 661,2 | 14 230,4 | 14 763,1 | 14 093,0 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена котельной № 8 ООО «ТеплоРесурс» на блочно- модульную угольную котельную | **ВСЕГО** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **53 763,4** | **53 763,4** |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 763,4 | 3 763,4 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50 000,0 | 50 000,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие мероприятия | **ВСЕГО** | **21 507,5** | **25 186,3** | **23661,2** | **14 230,4** | **10 999,7** | **10 329,6** |
| Местный бюджет | 21 507,5 | 25 186,3 | 23661,2 | 14 230,4 | 10 999,7 | 10 329,6 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. Обеспечение деятельности строительного контроля в сфере проектирования, строительства, реконструкции и всех видов ремонта. Выполнение функции Заказчика | **ВСЕГО** | **6 700,6** | **7 740,9** | **7 938,0** | **6 420,1** | **6 424,6** | **6 419,4** |
| Местный бюджет | 3 914,0 | 3 602,2 | 3 972,6 | 3 920,1 | 3 924,6 | 3 919,4 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 2 786,6 | 4 138,7 | 3 965,4 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 2 786,6 | 4 138,7 | 3 965,4 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |
| *5. «Капитальный ремонт жилья»* | **ВСЕГО** | **7 185,4** | **6 191,9** | **5 381,4** | **3 094,9** | **3 730,0** | **3 573,5** |
| Местный бюджет | 7 185,4 | 6 191,9 | 5 381,4 | 3 094,9 | 3 730,0 | 3 573,5 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.1. Внесение платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | **ВСЕГО** | 4 445,9 | 3 954,0 | 3 868,7 | 2 372,3 | 2 461,5 | 2 358,2 |
| Местный бюджет | 4 445,9 | 3 954,0 | 3 868,7 | 2 372,3 | 2 461,5 | 2 358,2 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2. Ремонт муниципального жилищного фонда | **ВСЕГО** | **2 739,5** | **2 237,9** | **1 512,7** | **722,6** | **1 268,5** | **1 215,3** |
| Местный бюджет | 2 739,5 | 2 237,9 | 1 512,7 | 722,6 | 1 268,5 | 1 215,3 |
| иные не запрещённые законодательством источники: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства физических и юридических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению Анжеро- Судженского городского округа

от 2025 г. №

Приложение 4

к Муниципальной программе

Анжеро- Судженского городского округа

Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы

(по годам реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | | | Наименование целевого показателя (индикатора) | | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) [\*](file:///C:/Users/u407-2/Desktop/Отчеты/отчеты/По%20программе%20ежеквартально/31.03.2017%20№612.docx#Par373) | | | | | | |
| 2022 год | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Подпрограмма *"Обеспечение жильём отдельных социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»*** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 Мероприятие: Обеспечение жильём социально незащищённых категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области и Федеральными законами 5- ФЗ, 181- ФЗ, 129- ОЗ | | | Количество семей социально незащищённых категорий граждан, получивших жилые помещения или ЕДВ и улучшивших жилищные условия в отчётном году | | Ед. | 0 | | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2 Мероприятие: Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | | | Количество детей- сирот, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчётном году | | Ед. | 30 | | 93 | 33 | 45 | 28 | 28 |
| **2. Подпрограмма *«Обеспечение жильём молодых семей»*** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 Мероприятие: Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников | | | | Количество молодых семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчётном году | Ед. | | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| **3. Подпрограмма «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 Мероприятие: Переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов в рамках реализации региональной адресной программы в соответствии с 185- ФЗ, в том числе в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | | | | Количество семей, получивших жилые помещения или компенсационные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчётном году | Ед. | *344* | | *309* | 167 | 0 | 0 | 0 |
| Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда | Ед | 828 | | 835 | 463 | 0 | 0 | 0 |
| Расселяемая площадь | м² | 12780,6 | | 12354,9 | 6674,9 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 Мероприятие: Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и посёлков | | | | Количество семей, получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчётном году | Ед. | 210 | | 88 | 38 | 32 | 32 | 32 |
| 3.3 Мероприятие: Проведение обследования ветхого и аварийного муниципального жилого фонда, снос ветхого жилья | | | | Доля освоенного финансирования | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **4. Подпрограмма *«Капитальное строительство»*** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. Мероприятие:  Строительство | | Общая площадь введённых м² жилых помещений. | | | тыс. кв.м | 34,2 | | 25 | 15 | 11 | 12 | - |
| Общая площадь введённых м² жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | | | кв. м/чел | 0,32 | | 0,36 | 0,21 | 0,16 | 0,17 | - |
| Ввод в эксплуатацию объекта: «Общеобразовательная школа» по адресу: Кемеровская область- Кузбасс, г. Анжеро- Судженск, ул. Сосновая, 46 | | | Есть/нет | есть | | нет | нет | нет | нет | нет |
| 4.1.2. Строительство систем теплоснабжения Восточного жилого района: теплотрасса. Россия, Кемеровская область- Кузбасс, Анжеро- Судженский городской округ, г. Анжеро- Судженск, район ул. Сосновая. | | Строительство «Теплотрасса» Россия, Кемеровская область- Кузбасс, Анжеро- Судженский городской округ, г. Анжеро- Судженск, район ул. Сосновая | | | Ед. | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.3. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских населённых пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорого общего пользования | | Строительство «Автомобильная дорога» Россия, Кемеровская область- Кузбасс, Анжеро- Судженский городской округ, г. Анжеро- Судженск, район ул. Сосновая | | | Км. | 0,431 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 Мероприятие: Проектные работы | | Количество проектных работ | | | Ед. | 3 | | 7 | 21 | 3 | 5 | 5 |
| 4.3 Мероприятие: Обеспечение деятельности строительного контроля в сфере проектирования, строительства, реконструкции и всех видов ремонта. Выполнения функции Заказчика | | Доля освоенного финансирования | | | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилья»** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 Мероприятие: Внесение платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Доля оплаченных счетов за ремонт муниципального жилого фонда | | | | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.2 Мероприятие: Ремонт муниципального жилищного фонда | Затраты на ремонт муниципального жилого фонда | | | | тыс. руб. | 2739,5 | | 2237,9 | 1512,7 | 722,6 | 1268,5 | 1215,3 |

Приложение № 4

к постановлению Анжеро- Судженского городского округа

от 2025 г. №

Приложение 5

к Муниципальной программе

Анжеро- Судженского городского округа

Сведения о планируемых значениях целевых показателей

(индикаторов) муниципальной программы на 2025 год

(очередной год реализации муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта/ведомственного проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя (индикатора) | | | |
| январь - март | январь - июнь | январь - сентябрь | январь - декабрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **1. Подпрограмма *"Обеспечение жильём отдельных социально незащищённых категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий»*** | | | | | | |
| 1.1 Мероприятие:  Обеспечение жильём социально незащищённых категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области и Федеральными законами 5- ФЗ, 181- ФЗ, 129- ОЗ | Количество семей социально незащищённых категорий граждан, получивших жилые помещения или ЕДВ и улучшивших жилищные условия в отчётном году | ед. | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 1.2 Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями | Количество детей- сирот, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчётном году | ед. | 11 | 20 | 30 | 45 |
| **2. Подпрограмма *«Обеспечение жильём молодых семей»*** | | | | | | |
| 2.1 Мероприятие:  Выделение социальной выплаты и привлечение внебюджетных источников | Количество молодых семей получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчётном году | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 |
| **3. Подпрограмма *«Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»*** | | | | | | |
| 3.2 Мероприятие:  Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтёрских городов и посёлков | Количество семей получивших социальные выплаты и улучшивших жилищные условия в отчётном году | ед. | 5 | 22 | 32 | 32 |
| 3.3 Мероприятие:  Проведение обследования ветхого и аварийного муниципального жилого фонда, снос ветхого жилья | Доля освоенного финансирования | % | 15 | 40 | 65 | 100 |
| **4. Подпрограмма *«Капитальное строительство»*** | | | | | | |
| 4.1.1. Мероприятие:  Строительство | Общая площадь введённых м² жилых помещений. | тыс. кв. м | 1,4 | 2,6 | 3,2 | 11 |
|  | Общая площадь м² жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя | кв. м/чел | 0,02 | 0,037 | 0,046 | 0,16 |
| 4.2. Мероприятие:  Проектные работы | Количество проектных работ | Ед. | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4.3 Мероприятие:  Обеспечение деятельности строительного контроля в сфере проектирования, строительства, реконструкции и всех видов ремонта. Выполнения функции Заказчика | Доля освоенного финансирования | % | 15 | 45 | 70 | 100 |
| **5. Подпрограмма *«Капитальный ремонт жилья»*** | | | | | | |
| 5.1 Мероприятие:  Внесение платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности | Доля оплаченных счетов за ремонт муниципального жилого фонда | % | 15 | 40 | 65 | 100 |
| 5.2 Мероприятие:  Ремонт муниципального жилищного фонда | Затраты на ремонт муниципального жилого фонда | тыс. руб | 50 | 355,5 | 700 | 722,6 |

Приложение № 5

к постановлению Анжеро- Судженского городского округа

от 2025 г. №

Приложение 7

к Муниципальной программе

Анжеро- Судженского городского округа

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ до 01.01.2017 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования Кемеровской области - Кузбасса | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 31.12.2024 | | Площадь застройки многоквартирного дома, кв. м | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | | Планируемая дата окончания переселения |
| площадь, кв. м | количество человек | площадь земельного участок, кв. м | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Перечень аварийных многоквартирных домов, в том числе расселение которых осуществляется с участием средств Фонда | | | | | 42 028,30 | 2 488 |  |  |  |  |  |
| 1 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Асиновский, д. 1 | 1980 | 17.01.2012 | 46,8 | 4 | 54 | 600 | 42:20:0103086:86 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 2 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Воронежский, д. 9 | 1976 | 30.12.2016 | 212,2 | 7 | 251,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 3 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Гаражный, д. 1 | 1905 | 30.12.2016 | 84,3 | 4 | 102,7 | 1 000,00 | 42:20:0102021:308 | сформирован под одним домом | 31.12.2020 |
| 4 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Дальневосточный, д. 5 | 1950 | 28.03.2014 | 121,9 | 12 | 107,5 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 5 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Дальневосточный, д. 6 | 1947 | 22.12.2014 | 86,9 | 4 | 105,8 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 6 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Доменный, д. 5 | 1914 | 29.06.2012 | 91,1 | 4 | 110,5 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 7 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Иркутский, д. 3 | 1914 | 24.05.2012 | 107,6 | 9 | 127,7 | 200 | 42:20:0101018:31 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 8 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Камышинский, д. 2 | 1960 | 30.12.2016 | 138,9 | 6 | 167,2 | 250 | 42:20:0103077:6 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 9 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Камышинский, д. 7 | 1961 | 24.05.2012 | 83,9 | 7 | 101,2 | 1 500,00 | 42:20:0103077:69 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 10 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Каховский, д. 14 | 1957 | 30.12.2016 | 60 | 4 | 70,6 | 100 | 42:20:0102003:126 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 11 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Копейский, д. 5 | 1914 | 22.12.2014 | 115 | 6 | 105,8 | 1 500,00 | 42:20:0101018:117 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 12 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Костромской 1-й, д. 1 | 1913 | 30.12.2016 | 136 | 13 | 165,7 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 13 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Костромской 2-й, д. 7 | 1951 | 12.08.2013 | 115,8 | 8 | 140,7 | 1 108,00 | 42:20:0101007:352 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 14 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Крылова, д. 1 | 1966 | 28.02.2012 | 194,3 | 11 | 485,7 | 1 057,00 | 42:20:0101019:2284 | сформирован под одним домом | 31.12.2024 |
| 15 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Куйбышева, д. 2 | 1958 | 30.12.2016 | 110,2 | 11 | 123,9 | 1 900,00 | 42:20:0102043:90 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 16 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Куйбышева, д. 4 | 1950 | 30.12.2016 | 60,9 | 2 | 73,5 | 100 | 42:20:0102043:50 | не сформирован | 21.12.2024 |
| 17 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Львиный, д. 19 | 1927 | 30.12.2016 | 146,6 | 7 | 139,9 | 1 500,00 | 42:20:0101018:45 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 18 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Львиный, д. 7 | 1956 | 31.05.2013 | 107,9 | 7 | 126,9 | 103 | 42:20:0101018:19 | сформирован под одним домом | 31.12.2022 |
| 19 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Минский 1-й, д. 3 | 1963 | 31.07.2014 | 64,8 | 5 | 79,9 | 1 500,00 | 42:20:0101006:16 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 20 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Минский 1-й, д. 5 | 1962 | 31.12.2016 | 66,9 | 4 | 81 | 100 | 42:20:0101006:5 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 21 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Нефтяников 1-й, д. 3 | 1967 | 31.07.2014 | 114,6 | **15** | 141,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 22 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Нефтяников 1-й, д. 5 | 1967 | 26.12.2014 | 98,9 | 10 | 155,8 | 1 500,00 | 42:20:0102041:50 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 23 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Новый, д. 4 | 1975 | 30.12.2016 | 57,5 | 6 | 69,9 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 24 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Огородный, д. 5 | 1948 | 30.12.2016 | 31,2 | 1 | 74,3 | 100 | 42:20:0103020:70 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 25 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Огородный, д. 6 | 1927 | 22.12.2014 | 70,2 | 4 | 80,6 | 1 500,00 | 42:20:0103020:558 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 26 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Попова, д. 1 | 1954 | 30.12.2016 | 412 | 18 | 264,7 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 27 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Попова, д. 2 | 1957 | 12.08.2013 | 400,1 | 20 | 254,9 | 247,47 | 42:20:0101056:25 | сформирован под одним домом | 31.12.2022 |
| 28 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Попова, д. 3 | 1954 | 28.02.2012 | 366,9 | 19 | 253,8 | 1 000,00 | 42:20:0101061:303 | сформирован под одним домом | 31.12.2020 |
| 29 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Попова, д. 5 | 1957 | 30.12.2016 | 333 | 23 | 252,7 | 1 500,00 | 42:20:0101056:27 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 30 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Прокопьевский 3-й, д. 29 | 1958 | 28.03.2014 | 528,5 | 37 | 683 |  | 42:20:0103014:2 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 31 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Сенной, д. 3 | 1910 | 26.12.2014 | 84,7 | 7 | 155 | 1 500,00 | 42:20:0101026:73 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 32 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Сенной, д. 6 | 1910 | 29.06.2012 | 63,2 | 4 | 80,2 | 1 500,00 | 42:20:0101026:70 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 33 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Сенной, д. 8 | 1927 | 31.05.2013 | 158,4 | 8 | 193,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2022 |
| 34 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. 1-й Стадионный, д. 2 | 1959 | 22.11.2013 | 214,5 | 11 | 230,9 | 1 500,00 | 42:20:0101040:24 | не сформирован | 30.06.2022 |
| 35 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. 1-й Стадионный, д. 4 | 1959 | 28.02.2012 | 153,4 | 3 | 174,3 | 1 500,00 | 42:20:01014040:23 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 36 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. 2-й Стадионный, д. 6 | 1960 | 26.12.2014 | 87,1 | 14 | 142,3 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 37 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. 5-й Стадионный, д. 2 | 1959 | 31.07.2014 | 264,8 | 14 | 218 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 38 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. 5-й Стадионный, д. 3 | 1959 | 28.03.2014 | 265,9 | 15 | 221,8 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 39 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. 5-й Стадионный, д. 5 | 1972 | 22.11.2013 | 114,8 | 9 | 149,9 | 200 | 42:20:0101040:8 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 40 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. 5-й Стадионный, д. 7 | 1978 | 30.12.2016 | 117,1 | 5 | 141,9 | 200 | 42:20:0101040:12 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 41 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Турбинный, д. 2 | 1940 | 28.03.2014 | 80 | 5 | 95,1 | 600 | 42:20:0102062:172 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 42 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. У.Громовой 6-й, д. 13 | 1979 | 17.01.2012 | 47,4 | 1 | 55,1 | 1 500,00 | 42:20:0103086:71 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 43 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. У.Громовой 6-й, д. 9 | 1979 | 17.01.2012 | 47,8 | 5 | 54,9 | 974 | 42:20:0103086:757 | сформирован под одним домом | 31.12.2020 |
| 44 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Химический 1-й, д. 4 | 1959 | 30.12.2016 | 59,5 | 3 | 131,1 | 150 | 42:20:0102004:27 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 45 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, пер. Химический 2-й, д. 11 | 1928 | 28.03.2014 | 27,4 | 4 | 66,9 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 46 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Айвазовского, д. 1 | 1949 | 17.01.2012 | 21,3 | 1 | 47,6 | 1 080,00 | 42:20:0103020:720 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 47 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Алтайская, д. 23 | 1956 | 30.12.2016 | 44,8 | 2 | 90,4 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 48 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Алчедатская 2-я, д. 11 | 1907 | 30.12.2016 | 89,5 | 6 | 89,6 | 150 | 42:20:0101036:8 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 49 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Алчедатская 2-я, д. 13 | 1928 | 28.02.2012 | 96 | 6 | 113,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2020 |
| 50 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Алчедатская, д. 13 | 1920 | 28.03.2014 | 190,5 | 13 | 224,6 | 600 | 42:20:0101036:2 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 51 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Алчедатская, д. 15 | 1912 | 31.07.2014 | 142,6 | 13 | 231,4 | 200 | 42:20:0101036:4 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 52 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Алчедатская, д. 19 | 1920 | 30.12.2016 | 28,4 | 2 | 96 | 76,6 | 42:20:0101036:74 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 53 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Амурская, д. 10 | 1928 | 31.07.2014 | 52,2 | 4 | 247,6 | 6 146,00 | 42:20:0102036:62 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 54 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Амурская, д. 4 | 1928 | 31.07.2014 | 107 | 5 | 204 | 5 525,00 | 42:20:0102036:22 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 55 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная, д. 25 | 1956 | 30.12.2016 | 217,8 | 13 | 367,6 | 400 | 42:20:0103003:29 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 56 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водоканальная, д. 41 | 1948 | 30.12.2016 | 39,6 | 1 | 87 | 1 500,00 | 42:20:0103003:62 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 57 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водопроводная, д. 14 | 1928 | 31.08.2012 | 44,1 | 2 | 67,3 | 1 500,00 | 42:20:0102034:293 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 58 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водопроводная, д. 15 | 1923 | 30.12.2016 | 56,2 | 2 | 52,4 | 600 | 42:20:0102034:114 | сформирован под одним домом | 31.12.2024 |
| 59 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водопроводная, д. 2 | 1901 | 30.12.2016 | 71,4 | 3 | 87,3 | 600 | 42:20:0102034:285 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 60 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водопроводная, д. 21 | 1901 | 30.12.2016 | 62,6 | 2 | 64,1 | 1 500,00 | 42:20:0102034:291 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 61 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водопроводная, д. 3 | 1901 | 29.06.2012 | 71 | 6 | 68,8 | 1 500,00 | 42:20:0102034:295 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 62 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Водопроводная, д. 4 | 1903 | 30.12.2016 | 59,7 | 2 | 74 | 600 | 42:20:002034:152 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 63 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 10 | 1959 | 30.12.2016 | 123,6 | 5 | 144,1 | 1 500,00 | 42:20:0102003:180 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 64 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 14 | 1957 | 30.12.2016 | 56,6 | 3 | 54,8 | 100 | 42:20:0102003:97 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 65 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Войкова, д. 19 | 1924 | 30.12.2016 | 26,3 | 3 | 124,3 | 1 000,00 | 42:20:0102020:260 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 66 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Воронежская, д. 81 | 1970 | 26.12.2014 | 85,1 | 5 | 99,2 | 1 500,00 | 42:20:0102063:136 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 67 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Воронежская, д. 83 | 1950 | 26.12.2014 | 49,9 | 2 | 61,4 | 1 433,00 | 42:20:0102063:80 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 68 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Выборгская, д. 11 | 1914 | 28.03.2014 | 140,6 | 13 | 192,7 | 1 700,00 | 42:20:0102072:7 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 69 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Выборгская, д. 19 | 1962 | 30.12.2016 | 139,2 | 7 | 196 | 250 | 42:20:0102072:12 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 70 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Герцена, д. 2 | 1948 | 29.06.2012 | 393,8 | 32 | 612,9 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 71 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Гомельская, д. 3 | 1949 | 30.12.2016 | 69,8 | 8 | 80,8 | 1 500,00 | 42:20:0103020:342 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 72 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Гомельская, д. 6 | 1949 | 30.12.2016 | 62,1 | 2 | 71,4 | 71 | 42:20:0103020:122 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 73 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Гомельская, д. 9 | 1949 | 17.01.2012 | 58,2 | 2 | 93,8 | 100 | 42:20:0103020:87 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 74 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Гурьевская, д. 15 | 1951 | 22.12.2014 | 102,5 | 4 | 123 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 75 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Гурьевская, д. 21 | 1957 | 17.02.2012 | 103 | 4 | 123 |  |  | не сформирован | 31.12.2020 |
| 76 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Гурьевская, д. 25 | 1958 | 30.12.2016 | 61,2 | 10 | 74,1 | 600 | 42:20:0103017:99 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 77 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 18 | 1950 | 26.12.2014 | 854,9 | 35 | 543,5 | 700 | 42:20:0101058:13 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 78 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 2 | 1927 | 22.11.2013 | 893,7 | 36 | 556,8 | 30 | 42:20:0101058:6 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 79 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 28 | 1950 | 30.12.2016 | 828,5 | 29 | 146,9 | 700 | 42:20:0101058:31 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 80 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 30 | 1952 | 26.12.2014 | 328,5 | 19 | 215,3 | 250 | 42:20:0101058:14 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 81 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 32 | 1950 | 30.12.2016 | 331,5 | 13 | 213,7 |  | 42:20:0101058:106 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 82 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 36 | 1950 | 26.12.2014 | 332 | 14 | 219,6 | 1 500,00 | 42:20:0101058:103 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 83 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 4 | 1950 | 28.03.2014 | 454 | 13 | 325,5 | 400 | 42:20:0101058:24 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 84 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Данковская, д. 6 | 1947 | 30.12.2016 | 787,9 | 42 | 553,9 | 700 | 42:20:0101058:11 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 85 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Декабристов, д. 11 | 1905 | 20.03.2013 | 137 | 4 | 102,8 |  |  | не сформирован | 31.12.2020 |
| 86 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Декабристов, д. 16 | 1905 | 30.12.2016 | 67,1 | 4 | 101,7 | 150 | 42:20:0102040:25 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 87 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Декабристов, д. 17 | 1908 | 20.03.2013 | 104,5 | 7 | 102,2 | 1 000,00 | 42:20:0102040:129 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 88 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Декабристов, д. 19 | 1908 | 20.03.2013 | 125,5 | 8 | 120,7 | 1 500,00 | 42:20:0102040:15 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 89 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Декабристов, д. 3 | 1905 | 20.03.2013 | 142,2 | 6 | 104,9 | 1 000,00 | 42:20:0102040:107 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 90 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 1 | 1949 | 30.12.2016 | 92,8 | 5 | 89,3 | 600 | 42:20:0103020:731 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 91 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 27 | 1987 | 30.12.2016 | 67,1 | 3 | 70,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 92 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 33 | 1949 | 30.12.2016 | 67 | 4 | 72,4 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 93 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 34 | 1949 | 26.12.2014 | 63,8 | 2 | 71,4 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 94 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 35 | 1940 | 30.12.2016 | 22,1 | 7 | 104,4 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 95 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 37 | 1949 | 30.12.2016 | 88,3 | 10 | 104,5 | 1 070,00 | 42:20:0103020:582 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 96 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 4 | 1947 | 22.12.2014 | 78 | 7 | 120,9 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 97 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 40 | 1949 | 30.12.2016 | 90,1 | 7 | 103,7 | 1 500,00 | 42:20:0103020:270 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 98 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Депутатская, д. 6 | 1947 | 17.01.2012 | 33,9 | 1 | 73,3 | 355 | 42:20:0101058:96 | сформирован под одним домом | 31.12.2020 |
| 99 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Дзержинского, д. 69 | 1936 | 30.12.2016 | 56,3 | 1 | 67,2 | 997 | 42:20:0103066:97 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 100 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Днепровская, д. 11 | 1953 | 30.12.2016 | 205,1 | 10 | 238,1 | 1 500,00 | 42:20:0101012:324 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 101 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Доватора, д. 15 | 1913 | 30.12.2016 | 41,6 | 2 | 74 | 1 500,00 | 42:20:0101007:117 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 102 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Заводская, д. 19 | 1927 | 30.12.2016 | 45,9 | 2 | 137,8 | 600 | 42:20:0102020:169 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 103 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Ижморская, д. 10 | 1958 | 26.12.2014 | 153,9 | 7 | 169 | 1 500,00 | 42:20:0101058:102 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 104 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Ижморская, д. 17 | 1948 | 17.01.2012 | 76 | 3 | 73,3 | 355 | 42:20:0101028:96 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 105 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Ижморская, д. 2 | 1958 | 30.12.2016 | 62,6 | 7 | 73,9 | 1 500,00 | 42:20:0101058:82 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 106 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Ижморская, д. 48 | 1952 | 29.06.2012 | 164,7 | 8 | 155,5 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 107 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Ижморская, д. 5 | 1958 | 30.12.2016 | 100,5 | 3 | 120,3 | 1 500,00 | 42:20:0101058:81 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 108 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 11 | 1959 | 30.12.2016 | 90 | 6 | 169,6 | 570 | 42:20:0102035:384 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 109 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 22 | 1958 | 30.12.2016 | 122,9 | 7 | 169,3 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 110 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 43 | 1960 | 30.12.2016 | 97 | 4 | 189,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 111 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 47 | 1960 | 28.03.2014 | 63,8 | 7 | 176,2 | 600 | 42:20:0102035:401 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 112 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 50 | 1970 | 22.12.2014 | 35,7 | 3 | 191,3 | 1 500,00 | 42:20:0102035:351 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 113 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 6 | 1959 | 31.05.2013 | 62,2 | 4 | 165,8 | 1 013,00 | 42:20:0102035:421 | сформирован под одним домом | 31.12.2022 |
| 114 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 8 Марта, д. 18 | 1923 | 31.05.2013 | 25,1 | 1 | 122,5 | 1 500,00 | 42:20:0102020:322 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 115 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 8 Марта, д. 20 | 1924 | 31.05.2013 | 24,8 | 1 | 123,8 | 1 500,00 | 42:20:0102020:380 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 116 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д. 2а | 1927 | 22.11.2013 | 103,8 | 7 | 126,2 | 200 | 42:20:0101047:76 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 117 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д. 36 | 1957 | 22.11.2013 | 351,1 | 12 | 256,6 | 400 | 42:20:0101056:23 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 118 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д. 37 | 1950 | 31.05.2013 | 405,9 | 17 | 617,9 |  |  | не сформирован | 31.12.2022 |
| 119 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д. 38 | 1957 | 30.12.2016 | 347,7 | 16 | 256,7 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 120 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д. 4 | 1926 | 22.12.2014 | 129,2 | 9 | 138,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 121 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д. 43 | 1949 | 12.08.2013 | 285,1 | 23 | 404,9 | 400 | 42:20:0101061:13 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 122 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кадровая, д. 6 | 1957 | 30.12.2016 | 129 | 10 | 159 | 160 | 42:20:0101047:83 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 123 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. К.Заслонова, д. 110 | 1984 | 17.01.2012 | 751,5 | 45 | 487,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 124 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. К.Заслонова, д. 112 | 1984 | 28.02.2012 | 733,7 | 47 | 476,8 | 2 910,00 | 42:20:0103085:196 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 125 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Киселевская, д. 23 | 1951 | 28.02.2012 | 103,5 | 6 | 123,6 | 1 500,00 | 42:20:0103022:396 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 126 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Китатская, д. 11а | 1960 | 31.08.2012 | 161,3 | 17 | 173,3 | 100 | 42:20:0101057:45 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 127 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Китатская, д. 11в | 1930 | 31.07.2014 | 69,4 | 3 | 63,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 128 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Колхозная, д. 1 | 1927 | 22.12.2014 | 59,2 | 4 | 138,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 129 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Колхозная, д. 17 | 1927 | 31.07.2014 | 121,3 | 7 | 142,8 | 164,25 | 42:20:0101046:73 | сформирован под одним домом | 31.12.2023 |
| 130 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Колхозная, д. 3 | 1927 | 26.12.2014 | 59,9 | 4 | 137,8 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 131 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Колхозная, д. 5 | 1927 | 30.12.2016 | 58,7 | 4 | 138,6 | 600 | 42:20:0101046:240 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 132 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Кольчугинская, д. 2 | 1951 | 28.02.2012 | 101,1 | 2 | 123,6 | 600 | 42:20:0103017:49 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 133 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, д. 11 | 1911 | 29.06.2012 | 117,8 | 10 | 128,1 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 134 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, д. 25 | 1957 | 30.12.2016 | 82,8 | 6 | 103 | 1 292,00 | 42:20:0101026:553 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 135 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коминтерна, д. 34 | 1911 | 30.12.2016 | 106,5 | 7 | 127,3 | 123 | 42:20:0101026:17 | сформирован под одним домом | 31.12.2024 |
| 136 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д. 14 | 1907 | 28.03.2014 | 96,2 | 7 | 106,8 | 1 000,00 | 42:20:0102021:43 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 137 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д. 16 | 1906 | 30.12.2016 | 101,8 | 7 | 105 | 150 | 42:20:0102021:20 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 138 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д. 18 | 1906 | 30.12.2016 | 114,5 | 6 | 134,1 | 100 | 42:20:0102021:1 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 139 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д. 5 | 1906 | 30.12.2016 | 113,2 | 12 | 104 | 96,99 | 42:20:0102021:23 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 140 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д. 7 | 196 | 30.12.2016 | 104,3 | 4 | 125,5 | 100 | 42:20:0102021:13 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 141 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Коммунальная, д. 8 | 1906 | 30.12.2016 | 96 | 9 | 139,1 | 1 000,00 | 42:20:0102021:45 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 142 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Красина, д. 48 | 1901 | 28.02.2012 | 120 | 8 | 144,6 | 400 | 42:20:0102064:34 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 143 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Красная Горка, д. 23 | 1940 | 30.12.2016 | 85 | 5 | 172,5 | 248 | 42:20:0102034:385 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 144 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Красная, д. 36 | 1934 | 31.07.2014 | 79,6 | 2 | 74,6 | 600 | 42:20:0102034:409 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 145 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Красногвардейская, д. 1 | 1928 | 28.02.2012 | 62,2 | 2 | 79,1 | 1 000,00 | 42:20:0102068:31 | сформирован под одним домом | 31.12.2020 |
| 146 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Красногвардейская, д. 7 | 1928 | 17.01.2012 | 131,3 | 3 | 139,4 | 2 310,00 | 42:20:0102067:76 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 147 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, д. 20 | 1948 | 22.12.2014 | 132,6 | 12 | 157,9 | 1 750,00 | 42:20:0102043:560 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 148 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, д. 24 | 1949 | 22.12.2014 | 132,4 | 9 | 157,9 | 1 500,00 | 42:20:0102043:566 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 149 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, д. 26 | 1948 | 30.12.2016 | 132,2 | 14 | 157,9 | 1 500,00 | 42:20:0102043:577 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 150 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Куйбышева, д. 45 | 1951 | 28.03.2013 | 353,5 | 26 | 353,5 | 1 500,00 | 42:20:0102043:469 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 151 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Курская, д. 20 | 1962 | 26.12.2014 | 92,7 | 4 | 113,6 | 1 500,00 | 42:20:0103082:222 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 152 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Курская, д. 22 | 1955 | 26.12.2014 | 90,2 | 6 | 109,1 | 1 500,00 | 42:20:0103082:170 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 153 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Курская, д. 25 | 1962 | 31.07.2012 | 96,4 | 9 | 115,4 | 1 760,00 | 42:20:0103082:223 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 154 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Линейная, д. 2 | 1958 | 30.12.2016 | 67,9 | 6 | 72,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 155 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Львовская, д. 28 | 1955 | 30.12.2016 | 50,9 | 7 | 118 | 150 | 42:20:0103020:150 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 156 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Львовская, д. 31 | 1955 | 26.12.2014 | 78,7 | 10 | 124,1 | 30 | 42:20:0103020:13 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 157 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Магаданская, д. 11 | 1984 | 31.07.2014 | 88,8 | 8 | 90,5 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 158 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Магаданская, д. 5 | 1981 | 30.12.2016 | 89,4 | 3 | 91 | 100 | 42:20:0103086:32 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 159 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Машиностроительная, д. 20 | 1950 | 22.11.2013 | 132,8 | 7 | 157,9 | 200 | 42:20:0102043:58 | не сформирован | 30.06.2022 |
| 160 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Машиностроительная, д. 28 | 1948 | 30.12.2016 | 134,4 | 9 | 157,9 | 200 | 42:20:0102043:80 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 161 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Машинострои-тельная, д. 31 | 1948 | 30.12.2016 | 133,2 | 9 | 157,9 | 600 | 42:20:0102043:355 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 162 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, д. 26 | 1932 | 30.12.2016 | 465,9 | 47 | 764,7 | 24,48 | 42:20:0102010:108 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 163 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. М.Горького, д. 3 | 1907 | 28.03.2014 | 148,7 | 12 | 109,6 | 200 | 42:20:0102009:191 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 164 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Международная, д. 18 | 1946 | 12.08.2013 | 320,2 | 26 | 433 | 431,24 | 42:20:0101019:60 | сформирован под одним домом | 31.12.2022 |
| 165 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Международная, д. 20 | 1947 | 22.11.2013 | 274 | 22 | 402,8 | 200 | 42:20:0101019:69 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 166 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 22 | 1949 | 30.12.2016 | 189,9 | 7 | 283,6 | 1 511,00 | 42:20:0101046:154 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 167 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 33 | 1927 | 30.12.2016 | 84,7 | 3 | 136,1 | 200 | 42:20:0101046:52 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 168 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 34 | 1927 | 30.12.2016 | 154 | 9 | 138,6 | 1 500,00 | 42:20:0101046:153 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 169 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 37 | 1927 | 30.12.2016 | 113,8 | 6 | 135,3 | 150 | 42:20:0101046:61 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 170 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 38 | 1927 | 30.12.2016 | 89,2 | 6 | 141,1 | 1 500,00 | 42:20:0101046:136 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 171 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 40 | 1927 | 30.12.2016 | 130,9 | 7 | 141,1 | 200 | 42:20:0101046:32 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 172 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 41 | 1927 | 30.12.2016 | 114,2 | 11 | 138,6 | 1 500,00 | 42:20:0101046:138 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 173 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 42 | 1927 | 26.12.2014 | 151 | 11 | 141,1 | 200 | 42:20:0101046:63 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 174 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 44 | 1927 | 30.12.2016 | 117,4 | 7 | 141,1 | 1 500,00 | 42:20:0101046:139 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 175 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 45 | 1927 | 30.12.2016 | 142,4 | 7 | 141,1 | 1 500,00 | 42:20:0101046:137 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 176 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Междуреченская, д. 57 | 1927 | 30.12.2016 | 124,9 | 9 | 141,1 | 1 500,00 | 42:20:0101046:115 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 177 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Менделеева, д. 87 | 1956 | 30.12.2016 | 62 | 10 | 72,3 | 1 080,00 | 42:20:0102004:499 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 178 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Металлическая, д. 19 | 1952 | 30.12.2016 | 132,8 | 10 | 158 | 400 | 42:20:0102043:43 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 179 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Металлическая, д. 21 | 1958 | 26.12.2014 | 35,7 | 3 | 158,4 | 1 996,00 | 42:20:0102043:176 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 180 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Минская, д. 25 | 1961 | 24.05.2012 | 116,6 | 12 | 140,3 | 868 | 42:20:0101006:24 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 181 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Мира, д. 49 | 1952 | 24.05.2012 | 309,4 | 8 | 383,9 | 400 | 42:20:0101057:14 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 182 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Михайловская, д. 12 | 1958 | 26.12.2014 | 58,5 | 6 | 71,7 | 1 500,00 | 42:20:0102077:470 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 183 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Омская, д. 22 | 1957 | 12.08.2013 | 157,8 | 6 | 158,7 | 1 000,00 | 42:20:0102032:104 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 184 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Орджоникидзе, д. 10а | 1968 | 30.12.2016 | 135,8 | 5 | 165 | 1 180,00 | 42:20:0102003:220 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 185 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Орджоникидзе, д. 37 | 1927 | 31.05.2013 | 30,6 | 1 | 72 | 1 500,00 | 42:20:0102003:224 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 186 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Орджоникидзе, д. 39 | 1957 | 30.12.2016 | 72,6 | 3 | 72,6 | 1 500,00 | 42:20:0102003:221 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 187 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Орловская, д. 10а | 1991 | 30.12.2016 | 73,3 | 2 | 188,2 | 1 500,00 | 42:20:0101060:204 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 188 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Парковая, д. 18 | 1958 | 28.02.2012 | 32,6 | 1 | 79,4 | 600 | 42:20:0101046:172 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 189 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 13 | 1927 | 26.12.2014 | 133,9 | 5 | 139,4 | 600 | 42:20:0101047:138 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 190 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 15 | 1927 | 31.12.2016 | 115,3 | 10 | 139,4 | 600 | 42:20:0101047:147 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 191 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 21 | 1927 | 30.12.2016 | 121,3 | 4 | 141,1 | 1 380,00 | 42:20:0101047:140 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 192 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 22 | 1927 | 22.12.2014 | 80,9 | 5 | 96,6 | 8 484,00 | 42:20:0101047:141 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 193 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 23 | 1927 | 30.12.2016 | 126,6 | 11 | 140,2 | 200 | 42:20:0101047:38 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 194 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 24 | 1950 | 22.11.2013 | 58,1 | 3 | 140,7 | 1 500,00 | 42:20:0101047:139 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 195 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 25 | 1927 | 31.05.2013 | 119,3 | 4 | 140,2 | 1 500,00 | 42:20:0101047:145 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 196 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 26 | 1927 | 30.12.2016 | 88,2 | 3 | 142,8 | 200 | 42:20:0101046:24 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 197 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 28 | 1927 | 22.12.2014 | 89,5 | 10 | 142 | 1 110,00 | 42:20:0101047:142 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 198 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 36 | 1927 | 30.12.2016 | 86,2 | 8 | 139,4 | 1 500,00 | 42:20:0101047:159 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 199 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 38 | 1927 | 30.12.2016 | 139,6 | 8 | 140,2 | 150 | 42:20:0101046:71 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 200 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 46 | 1927 | 26.12.2014 | 119,4 | 7 | 114,1 | 600 | 42:20:0101047:166 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 201 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 5 | 1926 | 30.12.2016 | 90,2 | 5 | 141,1 | 600 | 42:20:0101047:18 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 202 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 50 | 1927 | 30.12.2016 | 119,3 | 6 | 141,1 | 600 | 42:20:0101047:168 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 203 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 54 | 1957 | 24.05.2012 | 88,7 | 6 | 141,1 | 600 | 42:20:0101047:154 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 204 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 66 | 1950 | 22.11.2013 | 887,7 | 28 | 524,8 | 770 | 42:20:0101046:13 | сформирован под одним домом | 31.12.2021 |
| 205 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Первомайская, д. 70 | 1950 | 30.12.2016 | 341,3 | 19 | 215,3 | 250 | 42:20:0101046:68 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 206 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Плеханова, д. 6 | 1935 | 30.12.2016 | 63,6 | 3 | 77,4 | 600 | 42:20:0101012:540 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 207 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пригородная, д. 10 | 1957 | 28.02.2012 | 102,7 | 2 | 71,1 | 1 540,00 | 42:20:0102050:109 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 208 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пригородная, д. 11 | 1957 | 28.02.2012 | 102,4 | 2 | 71,8 | 600 | 42:20:0102050:108 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 209 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Прокопьевская, д. 24 | 1929 | 30.12.2016 | 98,1 | 10 | 143,8 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 210 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 1 | 1905 | 31.08.2012 | 74,5 | 4 | 104,9 | 600 | 42:20:002040:96 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 211 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 13 | 1905 | 31.08.2012 | 115,7 | 10 | 106,7 | 600 | 42:20:0102040:110 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 212 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 16 | 1905 | 31.07.2012 | 90,8 | 5 | 103 | 200 | 42:20:0102040:41 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 213 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 19 | 1905 | 30.12.2016 | 62,3 | 4 | 120,7 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 214 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 2 | 1905 | 31.08.2012 | 74,7 | 4 | 123,1 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 215 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 21 | 1905 | 31.01.2013 | 103,9 | 7 | 122,1 | 600 | 42:20:0102040:126 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 216 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 23 | 1905 | 31.01.2013 | 77,1 | 3 | 121,5 | 3 390,97 | 42:20:0102030:27 | сформирован под одним домом | 31.12.2021 |
| 217 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 7 | 1905 | 20.03.2013 | 87,8 | 7 | 106,7 | 127 | 42:20:0102040:17 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 218 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Просвещения, д. 67 | 1951 | 30.12.2016 | 337,3 | 12 | 377,2 | 400 | 42:20:0103047:17 | сформирован под одним домом | 31.12.2024 |
| 219 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Просвещения, д. 81 | 1950 | 30.12.2016 | 72,4 | 4 | 89,2 | 600 | 42:20:0103034:312 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 220 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пугачева, д. 12 | 1967 | 26.12.2014 | 200,5 | 12 | 228,7 | 600 | 42:20:0102064:176 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 221 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пушкина, д. 38 | 1901 | 31.08.2012 | 27,7 | 2 | 55,9 | 600 | 42:20:0102034:79 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 222 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Рабиновича, д. 16 | 1934 | 31.07.2014 | 109,2 | 8 | 124,4 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 223 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Рабиновича, д. 17 | 1939 | 31.05.2013 | 112,9 | 5 | 176,1 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 224 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Рабиновича, д. 21 | 1910 | 22.12.2014 | 67,9 | 3 | 80,2 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 225 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Радищева, д. 11 | 1960 | 22.12.2014 | 83,1 | 9 | 134 | 134 | 42:20:0102003:78 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 226 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Радищева, д. 14 | 1958 | 22.12.2014 | 61,3 | 8 | 71,4 | 1 500,00 | 42:20:0103015:95 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 227 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Радищева, д. 4 | 1958 | 30.12.2016 | 61 | 4 | 72,9 | 100 | 42:20:0102003:116 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 228 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Радищева, д. 6 | 1957 | 30.12.2016 | 61,8 | 2 | 72,36 | 60,8 | 42:20:0102003:393 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 229 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Радищева, д. 9 | 1960 | 31.07.2014 | 114 | 6 | 134,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 230 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 14 | 1957 | 30.12.2016 | 140,6 | 7 | 162,6 | 1 500,00 | 42:20:0102043:63 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 231 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 20 | 1958 | 31.07.2014 | 102,1 | 9 | 165,8 | 200 | 42:20:0102043:136 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 232 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 22 | 1957 | 28.02.2012 | 137,5 | 4 | 159,7 | 1 374,00 | 42:20:0102043:172 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 233 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 25 | 1959 | 28.03.2014 | 133,5 | 10 | 159 | 1 700,00 | 42:20:0102043:1 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 234 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 26 | 1957 | 30.12.2016 | 104,6 | 6 | 163 | 600 | 42:20:0102043:333 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 235 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 28 | 1957 | 26.12.2014 | 104,6 | 6 | 161,3 | 1 500,00 | 42:20:0102043:3 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 236 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 30 | 1957 | 30.12.2016 | 132,9 | 11 | 159,1 | 1 253,50 | 42:20:0102043:31 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 237 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 32 | 1906 | 22.11.2013 | 99,1 | 6 | 158,4 | 200 | 42:20:0102043:28 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 238 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Садовая, д. 16 | 1927 | 17.01.2012 | 132,3 | 7 | 139,8 | 1 588,00 | 42:20:0102066:126 | сформирован под одним домом | 31.12.2020 |
| 239 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Садовая, д. 34 | 1927 | 17.01.2012 | 113,8 | 2 | 137,8 | 600 | 42:20:0102057:36 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 240 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Свердлова, д. 14 | 1903 | 31.08.2012 | 116,3 | 7 | 104,9 | 600 | 42:20:0102040:123 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 241 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Свердлова, д. 16 | 1903 | 31.07.2012 | 85 | 10 | 104,1 | 600 | 42:20:0102040:124 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 242 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Свердлова, д. 19 | 1900 | 20.03.2013 | 88,4 | 12 | 102,6 | 93,77 | 42:20:0102034:36 | сформирован под одним домом | 31.12.2022 |
| 243 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Свердлова, д. 2 | 1903 | 30.12.2016 | 66,4 | 3 | 74,4 | 100 | 42:20:0102040:10 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 244 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Свердлова, д. 23 | 1909 | 31.07.2012 | 76,7 | 5 | 119,9 | 600 | 42:20:0102034:149 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 245 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Свердлова, д. 3 | 1901 | 31.07.2012 | 144,7 | 8 | 165,3 | 728 | 42:20:0102030:92 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 246 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Северная, д. 18 | 1913 | 28.02.2012 | 60,4 | 2 | 72,3 | 600 | 42:20:001015:57 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 247 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Северная, д. 2 | 1904 | 22.06.2012 | 60,4 | 5 | 74 | 1 500,00 | 42:20:0101015:44 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 248 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Северная, д. 26 | 1904 | 28.02.2012 | 23,1 | 1 | 56,9 | 1 500,00 | 42:20:0101015:42 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 249 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Социалистическая, д. 5 | 1927 | 31.05.2013 | 436,9 | 15 | 302,9 | 1 500,00 | 42:20:0101029:38 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 250 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. С. Перовской, д. 35 | 1959 | 22.11.2013 | 215,1 | 17 | 234,6 | 1 500,00 | 42:20:0102047:27 | не сформирован | 30.06.2024 |
| 251 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. С. Перовской, д. 40 | 1917 | 30.12.2016 | 232,5 | 11 | 284,7 | 1 500,00 | 42:20:0102047:13 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 252 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. С. Перовской, д. 50 | 1917 | 30.12.2016 | 177,3 | 7 | 201,1 | 1 500,00 | 42:20:0102047:39 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 253 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. С.П еровской, д. 64 | 1958 | 26.12.2014 | 81,3 | 2 | 97,5 | 1 600,00 | 42:20:0102066:14 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 254 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Спортивная, д. 30 | 1959 | 30.12.2016 | 70,7 | 3 | 72,6 | 9 542,00 | 42:20:0103041:296 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 255 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. С.Разина, д. 26 | 1929 | 26.12.2014 | 139,4 | 11 | 140,3 | 1 843,05 | 42:20:0102066:90 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 256 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. С.Разина, д. 32 | 1927 | 28.02.2012 | 120,3 | 2 | 143,6 | 600 | 42:20:0102066:93 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 257 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Станционная, д. 10 | 1910 | 22.11.2013 | 84,7 | 2 | 103,3 | 1 500,00 | 42:20:0103015:85 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 258 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Станционная, д. 69а | 1960 | 22.12.2014 | 171,2 | 13 | 222,6 | 1 500,00 | 42:20:0103015:95 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 259 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Топкинская, д. 27 | 1940 | 30.12.2016 | 325,1 | 20 | 377 | 400 | 42:20:0103029:4 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 260 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Топкинская, д. 31 | 1939 | 31.07.2014 | 338,5 | 20 | 378,1 | 1 500,00 | 42:20:0103029:40 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 261 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Тургенева, д. 12 | 1653 | 30.12.2016 | 102,6 | 6 | 125,3 | 1 110,00 | 42:20:0102004:599 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 262 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Тырганская, д. 34 | 1951 | 30.12.2016 | 89,8 | 3 | 75,2 | 600 | 42:20:0103030:6 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 263 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 18 | 1918 | 26.12.2014 | 81,1 | 4 | 118,7 | 1 500,00 | 42:20:0102022:133 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 264 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 3 | 1940 | 22.12.2014 | 82,5 | 12 | 101,9 | 1 500,00 | 42:20:0102022:143 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 265 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Урицкого, д. 8 | 1918 | 30.12.2016 | 122,8 | 9 | 105 | 1 500,00 | 42:20:0102022:138 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 266 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Хвойная, д. 10 | 1940 | 30.12.2016 | 155,2 | 11 | 138,2 | 1 500,00 | 42:20:0102043:607 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 267 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Хвойная, д. 15 | 1960 | 28.03.2014 | 144,1 | 7 | 138,2 | 165 | 42:20:0102043:36 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 268 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Хвойная, д. 9 | 19949 | 22.12.2014 | 149,1 | 7 | 132,8 | 2 036,00 | 42:20:0102043:177 | сформирован под одним домом | 31.12.2023 |
| 269 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Химиков, д. 44 | 1957 | 30.12.2016 | 99 | 3 | 139 | 1 500,00 | 42:20:0102040:87 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 270 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Челябинская, д. 28 | 1979 | 30.12.2016 | 91,2 | 4 | 133,7 | 600 | 42:20:0102074:72 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 271 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чередниченко, д. 1а | 1908 | 22.11.2013 | 515,8 | 26 | 354,7 | 1 500,00 | 42:20:0101029:65 | не сформирован | 30.06.2022 |
| 272 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чередниченко, д. 3 | 1928 | 28.03.2014 | 601,3 | 35 | 316,8 | 400 | 42:20:0101029:2 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 273 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чередниченко, д. 37 | 1914 | 28.03.2014 | 240,7 | 17 | 379,1 | 96 | 42:20:0101012:103 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 274 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чередниченко, д. 44 | 1928 | 24.05.2012 | 116,3 | 6 | 137,8 | 1 500,00 | 42:20:0101029:46 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 275 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чернышевского, д. 10 | 1954 | 31.07.2014 | 93,8 | 5 | 115,2 | 1 500,00 | 42:20:0101012:757 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 276 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чернышевского, д. 2 | 1914 | 30.12.2016 | 124,9 | 6 | 147,8 | 600 | 42:20:0101012:803 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 277 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чернышевского, д. 6 | 1918 | 29.06.2012 | 113,9 | 10 | 136,1 | 1 500,00 | 42:20:0101012:758 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 278 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Чернышевского, д. 7 | 1910 | 31.07.2014 | 100,8 | 7 | 121,4 | 1 500,00 | 42:20:0101012:760 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 279 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шахтерская, д. 20а | 1949 | 31.07.2014 | 107,6 | 5 | 130,9 | 600 | 42:20:0103041:359 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 280 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шахтовая, д. 20 | 1900 | 20.03.2013 | 89,6 | 9 | 104,9 | 600 | 42:20:0102034:206 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 281 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шевченко, д. 30 | 1961 | 26.12.2014 | 145,1 | 5 | 166,7 | 1 500,00 | 42:20:0102003:249 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 282 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шевченко, д. 32 | 1960 | 30.12.2016 | 145,3 | 22 | 167 | 600 | 42:20:0102003:248 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 283 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Школьная, д. 13 | 1905 | 31.08.2012 | 85,6 | 14 | 104,5 | 1 000,00 | 42:20:0102040:4 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 284 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Школьная, д. 17 | 1908 | 30.12.2016 | 104,4 | 6 | 121,4 | 850 | 42:20:0102040:86 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 285 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 25 | 1914 | 30.12.2016 | 75,4 | 3 | 122,8 | 103 | 42:20:0101018:21 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 286 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 30 | 1913 | 30.12.2016 | 47,9 | 3 | 113 | 600 | 42:20:0101018 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 287 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 32 | 1914 | 28.03.2014 | 88,2 | 7 | 108,4 | 4 767,00 | 42:20:0101018:153 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 288 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 33 | 1914 | 28.03.2014 | 138,8 | 11 | 126,7 | 1 807,00 | 42:20:0101018:35 | сформирован под одним домом | 31.12.2023 |
| 289 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 34 | 1914 | 30.12.2016 | 86,3 | 9 | 107,5 | 4 915,00 | 42:20:0101018:152 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 290 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 35 | 1921 | 28.03.2014 | 95,9 | 9 | 126,2 | 1 500,00 | 42:20:0101018:137 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 291 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 37 | 1921 | 30.12.2016 | 162,6 | 7 | 125 | 1 500,00 | 42:20:0101018:142 | не сформирован | 31.12.2024 |
| 292 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 50 | 1916 | 12.08.2013 | 125,8 | 10 | 154,8 | 176,32 | 42:20:0101012:49 | сформирован под одним домом | 31.12.2022 |
| 293 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шмидта, д. 53а | 1927 | 17.01.2012 | 125,5 | 9 | 129,4 | 200 | 42:20:0101018:29 | не сформирован | 31.12.2020 |
| 294 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, нп. Блокпост 3590, д. 2 | 1903 | 28.02.2012 | 79 | 3 | 225,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 295 | Анжеро-Судженский городской округ | п. Красная Горка, ул. Звеньевая 1-я, д. 19 | 1955 | 30.12.2016 | 33 | 1 | 108,4 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 296 | Анжеро-Судженский городской округ | п. Красная Горка, ул. Звеньевая 1-я, д. 23 | 1956 | 12.08.2013 | 39,4 | 5 | 113,9 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 297 | Анжеро-Судженский городской округ | п. Красная Горка, ул. Звеньевая 2-я, д. 6 | 1995 | 28.02.2012 | 80,8 | 2 | 46,25 | 2 791,00 | 42:18:0114006:665 | сформирован под одним домом | 31.12.2020 |
| 2. Перечень аварийных многоквартирных домов, расселение которых осуществляется без участия средств Фонда | | | | | 1 500,00 | 107 |  |  |  |  |  |
| 298 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Алтайская, д. 23 | 1956 | 30.12.2016 | 52,5 | 4 | 90,4 |  |  | не сформирован | 31.12.2024 |
| 299 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Амурская, д. 10 | 1928 | 31.07.2014 | 104,6 | 6 | 247,6 | 6 146,00 | 42:20:0102036:62 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 300 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Амурская, д. 4 | 1928 | 31.07.2014 | 105,9 | 8 | 204 | 5 525,00 | 42:20:0102036:22 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 301 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Амурская, д. 8 | 1962 | 28.03.2014 | 226,6 | 12 | 246,3 | 1 000,00 | 42:20:0102036:61 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 302 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 11 | 1959 | 30.12.2016 | 29,4 | 1 | 169,6 | 570 | 42:20:00102035:384 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 303 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 43 | 1960 | 30.12.2016 | 32,1 | 3 | 189,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 304 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 47 | 1960 | 28.03.2014 | 65,9 | 5 | 176,2 | 600 | 42:20:0102035:401 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 305 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 40-летия Октября, д. 50 | 1970 | 22.12.2014 | 106 | 10 | 191,3 | 1 500,00 | 42:20:0102035:351 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 306 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. им. 8 Марта, д. 20 | 1924 | 31.05.2013 | 123,5 | 7 | 123,8 | 1 500,00 | 42:20:0102020:380 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 307 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Колхозная, д. 1 | 1927 | 22.12.2014 | 81,5 | 7 | 138,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2022 |
| 308 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Колхозная, д. 3 | 1927 | 26.12.2014 | 58,2 | 2 | 137,8 |  |  | не сформирован | 31.12.2021 |
| 309 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Колхозная, д. 5 | 1927 | 30.12.2016 | 58,5 | 4 | 138,6 | 600 | 42:20:0101046:240 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 310 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Красная, д. 36 | 1934 | 31.07.2014 | 14,3 | 3 | 74,6 | 600 | 42:20:00102034:409 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 311 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Львовская, д. 28 | 1955 | 30.12.2016 | 51,6 | 3 | 118 | 150 | 42:20:0103020:150 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 312 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Орловская, д. 10а | 1968 | 30.12.2016 | 78,5 | 5 | 188,2 | 1500 | 42:20:00101060:204 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 313 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Пролетарская, д. 2 | 1905 | 31.08.2012 | 26,6 | 3 | 123,1 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 314 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Рабиновича, д. 17 | 1939 | 31.05.2013 | 37,4 | 3 | 176,1 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |
| 315 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 20 | 1958 | 31.07.2014 | 31,9 | 1 | 165,8 | 200 | 42:20:0102043:136 | не сформирован | 31.12.2021 |
| 316 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 26 | 1957 | 30.12.2016 | 34,2 | 3 | 163 | 600 | 42:20:00102043:333 | не сформирован | 31.12.2023 |
| 317 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Родины, д. 32 | 1906 | 22.11.2013 | 33,8 | 6 | 158,4 | 200 | 42:20:0102043:28 | не сформирован | 31.12.2022 |
| 318 | Анжеро-Судженский городской округ | г. Анжеро-Судженск, ул. Шахтёрская, д. 6 | 1958 | 31.12.2016 | 147 | 11 | 170,6 |  |  | не сформирован | 31.12.2023 |